## Slide 1: Ευέλικτες Διαδικασίες Ανάπτυξης

## Slide 2: περιεχόμενα παρουσίασης
Αξίες ευέλικτων διαδικασιών
Αρχές ευέλικτων διαδικασιών
Ακραίος προγραμματισμός
Scrum

## Slide 3: ευέλικτες διαδικασίες
Οι ευέλικτες διαδικασίες ανάπτυξης (agile development processes) βάζουν μία νέα οπτική στον τρόπο ανάπτυξης του λογισμικού
Αυτό που τις διαχωρίζει από «παραδοσιακές» διαδικασίες είναι η έμφαση στην προσαρμοστικότητα της ανάπτυξης σε δυναμικά περιβάλλοντα έναντι της προβλεψιμότητας των τυπικών διαδικασιών παραγωγής

## Slide 4: διακήρυξη ευέλικτων διαδικασιών: αξίες
Εκτιμούν
Τα άτομα και την αλληλεπίδρασή τους από τις διαδικασίες και τα εργαλεία
Λειτουργικό λογισμικό έναντι αναλυτικής τεκμηρίωσης
Συνεργασία με τον πελάτη έναντι συμβατικών διαπραγματεύσεων
Απόκριση στην αλλαγή έναντι της στοίχισης σε ένα πλάνο

## Slide 5: διακήρυξη ευέλικτων διαδικασιών: αρχές
Η ικανοποίηση του πελάτη μέσω σύντομων και συνεχών παραδόσεων λειτουργικού λογισμικού
Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι καλοδεχούμενες ακόμα και σε προχωρημένα στάδια του έργου ανάπτυξης.
Συχνή παράδοση του λογισμικού από λίγες εβδομάδες έως λίγους μήνες με προτίμηση στις συχνότερες παραδόσεις
Οι εκπρόσωποι των πελατών και η ομάδα ανάπτυξης εργάζονται καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
Τα έργα δημιουργούνται με παρακινούμενα (motivated) άτομα σε κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον.
Η αποδοτικότερη μέθοδος διάδοσης της πληροφορίας, είναι η επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο

## Slide 6: διακήρυξη ευέλικτων διαδικασιών: αρχές
Το λειτουργικό λογισμικό είναι η πρωτεύουσα μέτρηση της πορείας του έργου
Οι ευέλικτες διαδικασίες ευνοούν σταθερό ρυθμό στην ανάπτυξη. Οι εκπρόσωποι του πελάτη οι χρήστες και οι μηχανικού λογισμικού διατηρούν σταθερό ρυθμό σε όλο το έργο
Συνεχής προσήλωση στην τεχνική αριστεία και την καλή σχεδίαση
Απλότητα (η τέχνη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της εργασίας)
Οι καλύτερες αρχιτεκτονικές, απαιτήσεις και σχεδίαση προκύπτουν από αυτο-οργανούμενες ομάδες
Σε κανονικά διαστήματα η ομάδα αναλογίζεται για τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητας και προσαρμόζεται ανάλογα.

## Slide 7: πρώτα συμπεράσματα
Τα έργα ανάπτυξης λογισμικού δεν είναι αμιγώς «τεχνικά» έργα
Τα έργα ανάπτυξης λογισμικού έχουν χαμηλή προβλεψιμότητα
Η «ευθύνη» για πετυχημένο λογισμικό «μοιράζεται» με τον πελάτη
Οι αλλαγές στις απαιτήσεις είναι αναπόφευκτες οπότε η ομάδα δεν αντιστέκεται σε αυτές

## Slide 8: κοινά χαρακτηριστικά ευέλικτων διαδικασιών
Επαναληπτικό (και επαυξητικό) μοντέλο ανάπτυξης. Επαναλήψεις μικρής διάρκειας με χρονική πλαισίωση
Ελαφρές μορφές τεκμηρίωσης (απαιτήσεις, σχεδίαση κλπ). Η τεκμηρίωση περιορίζεται στα «απολύτως απαραίτητα»
Συνεχείς παραδόσεις εκδόσεων λογισμικού που προσθέτουν λειτουργικότητα
Μεγαλύτερη έμφαση στο βραχυχρόνιο σχεδιασμό του έργου

## Slide 9: ορισμένες ευέλικτες διαδικασίες
Extreme Programming (XP)
Scrum
Crystal
Feature-Driven Development (FDD)
Lean Development (LD)
Dynamic Systems Development Method (DSDM)

## Slide 10: ακραίος προγραμματισμός (extreme programming)
επαναληπτική διαδικασία
γρήγορη προσαρμογή στην αλλαγή
ελαχιστοποίηση ενδιάμεσων προϊόντων

## Slide 11: ακραίος προγραμματισμός: αξίες
Επικοινωνία
Απλότητα
Ανατροφοδότηση
Θάρρος
Σεβασμός

## Slide 12: ακραίος προγραμματισμός: πρακτικές
Ο ακραίος προγραμματισμός δεν προδιαγράφει με λεπτομέρεια φάσεις και βήματα ανάπτυξης.
Προτείνει ένα σύνολο πρακτικών (practices) που πρέπει να ακολουθούνται.
Περιλαμβάνει 24 πρακτικές από τις οποίες 13 θεωρούνται ως πρωτεύουσες (primary) πρακτικές και οι 11 επακόλουθες (corollary)

## Slide 13: ακραίος προγραμματισμός: πρακτικές
Συγκατοίκηση (sit together). Ενιαίος χώρος εργασίας.
Ενιαία ομάδα (whole team). Δεν υπάρχουν αυστηροί ρόλοι ούτε και στεγανά αρμοδιοτήτων.
Κατατοπιστικός χώρος εργασίας (informative workspace). Η πληροφόρηση για την κατάσταση του έργου είναι δημόσια και αναρτάται σε πίνακες ή στους τοίχους του χώρου εργασίας.
Δραστήρια εργασία (energized work). Κάθε μέλος της ομάδας ανάπτυξης θα πρέπει να εργάζεται όσο είναι παραγωγικό. Ο XP υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η υπερωριακή απασχόληση.
Προγραμματισμός κατά ζεύγη (pair programming).

## Slide 14: ακραίος προγραμματισμός: πρακτικές
Διηγήσεις (Stories). Οι απαιτήσεις καταγράφονται ως πολύ συνοπτικές περιγραφές των απαιτήσεων με τη μορφή διακριτής λειτουργικότητας που επιθυμεί ο πελάτης.
Εβδομαδιαίος κύκλος (weekly cycle). Η τυπική διάρκεια μίας επανάληψης.
Τριμηνιαίος κύκλος (quarterly cycle). Σχεδιασμός και αξιολόγηση της πορείας του έργου σε βάθος χρόνου. Ο τριμηνιαίος κύκλος παρέχει τους μεσοπρόθεσμους σε μακροπρόθεσμους στόχους.
Νωθρότητα (slack). Στο σχεδιασμό της επανάληψης θα πρέπει να συμπεριλάβουμε εργασίες οι οποίες δεν αποτελούν στόχο ολοκλήρωσης της επανάληψης. Μας δίνει ένα περιθώριο απόκλισης από το σχεδιασμό της επανάληψης.

## Slide 15: ακραίος προγραμματισμός: πρακτικές
Δεκάλεπτη οικοδόμηση (ten-minute build). Η πλήρως αυτόματη οικοδόμηση του συστήματος και η εκτέλεση των αυτόματων ελέγχων ολοκληρώνεται εντός δέκα λεπτών.
Συνεχής συνένωση (continuous integration).
Ανάπτυξη καθοδηγούμενη από τον έλεγχο (test-first programming).
Επαυξητική σχεδίαση (incremental design). Η σχεδίαση του λογισμικού δεν είναι μία φάση της ανάπτυξης με διακριτά όρια. Πραγματοποιείται συνεχώς μέσω της αναδόμησης (refactoring) του κώδικα.

## Slide 16: XP και UP
Η UP αφήνει περιθώρια προσαρμογής της διαδικασίας ανάπτυξης ανάλογα με τη φύση του έργου. Μπορεί να δημιουργηθεί και «ευέλικτη» UP. Ο XP αν και ευέλικτη διαδικασία είναι περισσότερο της λογικής «όλα-ή-τίποτα»
Οι επαναλήψεις της UP καθοδηγούνται από τον συνδυασμό της αξίας της λειτουργικότητας και της εξάλειψης των κινδύνων. Η καταγραφή και εξάλειψη των κινδύνων του έργου, είναι δευτερεύουσας σημασίας για τον XP
Η UP δίνει μεγαλύτερη σημασία στην προκαταρκτική σχεδίαση ιδιαίτερα στον τομέα της αρχιτεκτονικής. Ο XP προάγει την εξελικτική σχεδίαση χωρίς να διαχωρίζει την αρχιτεκτονική.
Οι περιπτώσεις χρήσης της UP είναι αναλυτικότερες από τις διηγήσεις του XP. Ανάλογα τα υπόλοιπα προϊόντα (μοντέλα ανάλυσης και σχεδίασης) είναι λεπτομερέστερα.
Πολλές από τις πρακτικές του XP μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε έργα της UP.

## Slide 17: Scrum
Δεν επιβάλει κάποιες πρακτικές τεχνικού χαρακτήρα στην ανάπτυξη του λογισμικού (όπως ο XP).
Η ομάδα θα επιλέξει τις πρακτικές που θα ακολουθήσει.
Οι πρακτικές αυτές μπορεί να αναθεωρούνται στο τέλος της επανάληψης.
Επαναλήψεις 30 ημερών που ονομάζονται (όχι τυχαία) sprints.
Αυτο-οργανούμενες ομάδες.
Ημερήσιες (παρά πόδας) (stand up) συσκέψεις της ομάδας για την πρόοδο του έργου.
Επίδειξη της λειτουργικότητας του λογισμικού στους ενδιαφερομένους του έργου στο τέλος μίας επανάληψης.
Προσαρμοστικός σχεδιασμός (adaptive planning) του έργου στην αρχή κάθε επανάληψης.

## Slide 18: Scrum: ρόλοι
Ο ιδιόκτητης του προϊόντος, (product owner), ο Scrum Master. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος είναι το πρόσωπο ή η ομάδα που εκπροσωπεί τον πελάτη. Αναλαμβάνει να προδιαγράψει και να προτεραιοποιήσει τις απαιτήσεις.
Η ομάδα ανάπτυξης. Προβαίνει σε εκτιμήσεις και λαμβάνει τις αποφάσεις για το έργο.
Ο Scrum Master αντί του διοικητή του έργου (project manager). Διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης και των ενδιαφερομένων του έργου και να απομακρύνει πιθανά εμπόδια κατά την ανάπτυξη του λογισμικού.

## Slide 19: Scrum: προϊόντα
Κατάλογος εκκρεμοτήτων του προϊόντος (product backlog).
  περιέχει λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (features), περιπτώσεις χρήσης και μη λειτουργικές απαιτήσεις.
  συντηρείται από τον ιδιοκτήτη του προϊόντος.
  οι απαιτήσεις προτεραιοποιούνται ανάλογα με την αξία τους.
  εξελίσσεται και αλλάζει με την πρόοδο του έργου αλλά και με τις αλλαγές που προκύπτουν από το περιβάλλον του έργου.
Κατάλογος εκκρεμοτήτων της κυκλοφορίας (release backlog) που περιλαμβάνει καταχωρήσεις του καταλόγου του προϊόντος που σχεδιάζονται για την επόμενη κυκλοφορία.
Κατάλογος εκκρεμοτήτων της επανάληψης (sprint backlog).
  Περιλαμβάνει τις καταχωρήσεις του product backlog που συμπεριλαμβάνονται στην επανάληψη.
  Επιπλέον περιλαμβάνει όλες τις εργασίες (tasks) που θα πραγματοποιηθούν στην τρέχουσα επανάληψη.

## Slide 20: Srum: επαναλήψεις
Η σύσκεψη του σχεδιασμού διαρκεί οκτώ ώρες. Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος προτεραιοποιεί και επιλέγει τις καταχωρήσεις του product backlog που επιθυμεί να υλοποιηθούν.
Η σύσκεψη καταλήγει στο ποιες καταχωρίσεις του product backlog θα υλοποιηθούν στην επόμενη επανάληψη έτσι ώστε να καταρτιστεί το sprint backlog.
Όταν ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της επανάληψης ξεκινούν οι δραστηριότητες της ανάπτυξης (απαιτήσεις, σχεδίαση, κωδικοποίηση και έλεγχος).

## Slide 21: Scrum: ημερήσιες συσκέψεις
Κατά τη διάρκεια μίας επανάληψης διεξάγονται ημερήσιες συσκέψεις (daily scrum) της ομάδας.
Οι ημερήσιες συσκέψεις είναι χρονικά πλαισιωμένες και διαρκούν 15 λεπτά και όλοι οι συμμετέχοντες είναι όρθιοι (stand up meetings).
Συμμετέχουν ο Scum Master και η ομάδα ανάπτυξης.
Κάθε μέλος της ομάδας οφείλει να απαντήσει σε τρία ερωτήματα:
  Τι έκανε για το έργο στο διάστημα από την προηγούμενη ημερήσια σύσκεψη.
  Τι θα κάνει έως την επόμενη ημερήσια σύσκεψη.
  Ποια είναι τα εμπόδια που συναντά για την επίτευξη των στόχων της επανάληψης.

## Slide 22: Scrum: ανασκοπήσεις
Με την ολοκλήρωση της επανάληψης διεξάγεται η σύσκεψη για την ανασκόπηση της επανάληψης (sprint review) διάρκειας τεσσάρων ωρών.
Ο σκοπός της συνάντησης είναι να παρουσιάσει η ομάδα τη λειτουργικότητα που έχει αναπτύξει στον ιδιοκτήτη του προϊόντος και σε άλλους ενδιαφερόμενους.
Ο ιδιοκτήτης του προϊόντος και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επιλέξουν να θέσουν το προϊόν σε παραγωγική λειτουργία.
Στις υπόλοιπες τέσσερις ώρες διεξάγεται η σύσκεψη της αναθεώρησης της επανάληψης (sprint retrospective).
Το αποτέλεσμα της σύσκεψης είναι η πιθανή αναθεώρηση των πρακτικών που θα ακολουθηθούν στην επόμενη επανάληψη.